ГЛАВА АСТЫРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГОРЬКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.11.2023г. № 56

Об утверждении Плана мероприятий (план-график) перехода на период до 2025 года Администрации Астыровского сельского поселения Горьковского муниципального района на использование отечественного

офисного программного обеспечения

В целях обеспечения эффективного планирования перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения, руководствуясь приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 04.07.2018 № 335 «Об утверждении методических рекомендаций по переходу органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления муниципальных образований Российской Федерации на использование отечественного офисного программного обеспечения, в том числе ранее закупленного офисного программного обеспечения», Уставом Астыровского сельского поселения Горьковского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий (план-график) перехода на период до 2025 года Администрации Астыровского сельского поселения Горьковского муниципального района на использование отечественного офисного программного обеспечения в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Назначить ответственной за переход Администрации Астыровского сельского поселения Горьковского муниципального района на использование отечественного офисного программного обеспечения Меженько В.Н., главного бухгалтера администрации.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Астыровского сельского поселения Горьковского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Астыровского

сельского поселения А.И.Усачев

 Приложение

 Постановление главы Астыровского сельского поселения

от 17.11.2023 № 56

План мероприятий (план-график) перехода на использование отечественного

офисного программного обеспечения в администрации Астыровского сельского

поселения Горьковского муниципального района Омской области

Таблица 1. План мероприятий по организации перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения в администрации Астыровского сельского поселения Горьковского муниципального района Омской области на период до 2025 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ожидаемый результат |
| 1. Мероприятия, направленные на подготовку к переходу в администрации Астыровского сельского поселения Горьковского муниципального района Омской области |
| 1.1 | Разработка, согласование и утверждение мероприятий (плана-графика) перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения в администрации Астыровского сельского поселения Горьковского муниципального района Омской области | декабрь 2023 г. | регламентация перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения в администрации Астыровского сельского поселения Горьковского муниципального района Омской области |
| 1.2 | Размещение плана мероприятий (плана-графика) перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения в администрации Астыровского сельского поселения Горьковского муниципального района Омской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | декабрь 2023 г. | информирование населения о плане мероприятий (плане-графике) перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения в администрации Астыровского сельского поселения Горьковского муниципального района Омской области путем его размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет |
| 2 | Мероприятия, направленные на модернизацию прикладного программного обеспечения информационных систем и модернизацию технологической инфраструктуры в администрации Астыровского сельского поселения Горьковского муниципального района Омской области в целях обеспечения совместимости с отечественным офисным программным обеспечением |
| 2.1 | Аудит совместимости информационных систем администрации Астыровского сельского поселения Горьковского муниципального района Омской области с отечественным офисным программным обеспечением. Проведение переговоров с разработчиками информационных систем администрации Астыровского сельского поселения Горьковского муниципального района Омской области |  2024 - 2025 гг. | получение перечня сведений о совместимости информационных систем администрации с отечественным офисным программным обеспечением. Получение информации о готовности разработчиков провести модернизацию информационных систем. Коммерческие предложения от разработчиков на модернизацию информационных систем. <\*\*> |
| 2.2 | Оценка финансовых возможностей проведения мероприятий по переходу на отечественное офисное программное обеспечение за счет объемов бюджетных ассигнований на 2024-2025 гг. <\*> |  2024 - 2025 гг. | внесение изменений в бюджет поселения, направленных на закупку отечественного офисного программного обеспечения и модернизированных информационных систем  |
| 2.3 | Внесение изменений в план-график закупок администрации 2024 - 2025 гг.сельского поселения Горьковского муниципального района Омской области, проведение торгов <\*> |  2024 - 2025 гг. | заключение муниципальных контрактов на закупку отечественного офисного программного обеспечения и модернизированных информационных систем  |
| 3. Мероприятия, направленные на обеспечение перехода в администрации Астыровского сельского поселения Горьковского муниципального района Омской области на использование отечественного офисного программного обеспечения |
| 3.1 | Установка отечественного офисного программного обеспечения на рабочие места, где модернизация информационных систем не требовалась <\*> |  2024 - 2025 гг. |  достижение показателей плана-графика перехода на отечественное офисное программное обеспечение администрацией Астыровского сельского поселения Горьковского муниципального района Омской области |
| 3.2 | Установка отечественного офисного программного обеспечения на рабочие места, где требовалась модернизация информационных систем <\*> |  2024 - 2025 гг. | достижение показателей плана-графика перехода на отечественное офисное программное обеспечение администрацией Астыровского сельского поселения Горьковского муниципального района Омской области |
| 4. Иные мероприятия |
| 4.1 | Обучение сотрудников навыкам по настройке и эксплуатации отечественного офисного программного обеспечения <\*> |  2024 - 2025 гг. | повышение уровня квалификации по использованию отечественного офисного программного обеспечения |

Таблица 2. План-график перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения

 в администрации Астыровского сельского поселения Горьковского муниципального района Омской области на период до 2025 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование категории (типа) офисного программного обеспечения | Наименование целевого показателя | 2024 г. | 2025 г. |
| Индикатор эффективности перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения | Индикатор эффективности перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения |
| 1. | Текстовый редактор, табличный редактор, редактор презентаций, коммуникационное программное обеспечение, программное обеспечение файлового менеджера, органайзер, средства просмотра или офисный пакет, включающий не менее 4-х из указанных категорий программного обеспечения | Доля отечественного офисного программного обеспечения, используемого и предоставляемого пользователям в органах местного самоуправления муниципального образования, с использованием автоматизированных рабочих мест и (или) абонентских устройств радиоподвижной связи, и (или) серверного оборудования, и (или) с применением "облачной" технологии от общего объема используемого офисного программного обеспечения, % | не менее 35% <\*> | не менее 60% <\*> |
| 2. | Операционные системы | Доля отечественного офисного программного обеспечения, установленного и используемого в органах местного самоуправления муниципального образования, на автоматизированных рабочих местах пользователя и (или) на серверном оборудовании, от общего количества используемых операционных систем, % | не менее 30% <\*> | не менее 50% <\*> |
| 3. | Почтовые приложения  | Доля пользователей в органах местного самоуправления муниципального образования, использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей, % | не менее 35% | не менее 60% |
| 4. | Справочно-правовая система | Доля пользователей в органах местного самоуправления муниципального образования, использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей, % | не менее 100% | не менее 100% |
| 5. | Программное обеспечение системы электронного документооборота | Доля пользователей в органах местного самоуправления муниципального образования, использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей, % | не менее 60% | не менее 100% |
| 6. | Средства антивирусной защиты | Доля отечественного офисного программного обеспечения, установленного и используемого в органах местного самоуправления муниципального образования, от общего объема, используемого офисного программного обеспечения, % | не менее 100% | не менее 100% |
| 7. | Интернет-браузеры | Доля пользователей в органах местного самоуправления муниципального образования, использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей, % | не менее 30% | не менее 50% |

<\*> При условии выделения дополнительных бюджетных ассигнований

<\*\*> При условии готовности разработчиков осуществить модернизацию информационных систем